- 广东省广裕集团从化实业有限公司广北大酒店钢楼梯及排水沟维修工程需求书

广东省广裕集团从化实业有限公司（以下简称发包人）现对广东省广裕集团从化实业有限公司广北大酒店楼梯及排水沟维修工程进行发包，需求如下：

一、工程招标人：广东省广裕集团从化实业有限公司

二、工程项目名称：广北大酒店钢楼梯及排水沟维修工程

三、工程项目基本概况：本期工程为：1.消防逃生梯一座，共8层；2.排水沟修复15米。包括但不限于：修补楼面伸缩缝、更换钢板、金属面刷涂油漆、刷涂防火漆、排水沟维修等，投标人根据招标人提供的工程量以及现场实际情况总价包干的方式承包本工程；除特别说明外，投标人负责本项目所需全部设备、材料的采购、运输、安装、施工、资料整理、竣工验收以及施工过程中的一切安全责任。

四、招标控制价：￥98,466.49元（含安全防护、文明施工措施项目费用7,595.23元）

五、工期要求：20个日历天。

六、工程履约保证金额及交纳方式：工程履约保证金额为合同总价的10%，中标人与招标人签订合同后3个工作日内到广东省从化监狱办公楼首层企业财务部缴纳履约保证金或以转账方式缴交，履约保证金在项目验收合格后即转为质量保证金，质量保证金金额为结算价的3%，剩余部分项目竣工结算后10个工作日内无息退还中标人合同提供的收款账号，具体以施工合同为准。

七、质量保修期：验收合格后二年。

八、付款方式：工程形象进度达到50%时，招标人向中标人支付至合同总价40%的进度款；工程形象进度完成至100％时，招标人向中标人支付至合同总价90%的进度款；经业务部门验收合格并审定结算后，招标人向中标人支付至结算价的100%，具体以施工合同为准。

九、投标人条件：

1、投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书；

2、投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

3、投标人具有承接本工程所需建筑工程施工总承包叁级以上资质（包含叁级）。

注：资质标准按照建市〔2020〕94号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号文）的要求承接工程。

4、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》。《信息公开证明》可不取库，提供纸质即可。

5、项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

项目负责人和安全员不为同一人。

6、投标人建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。（注：诚信档案应在有效期内）。

7、投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》。

8、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

注：（1）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

（2）上述投标人合格条件2至6项（除第5点需提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页外）的信息取自投标人在广州市房建和市政企业库登记的信息，企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州市房建和市政企业库记录的信息（若企业库资料缺失的，以投标人在广州投标文件管理专用软件中的“投标其他材料”模块按招标文件的要求上传相关材料的扫描件作为审查依据，具体详见穗建筑【2016】1046号文）为依据。投标人应及时维护其在广州市房建和市政企业库登记的信息，确保各项信息在有效期内。

十、施工承包合同重要条款

1、中标人包工、包料、包项目在工期内完成、包质量、包环保、包安全、包文明施工、包劳保、包竣工验收的总价包干合同，具体内容合同在合同中进行约定；

2、保证参加本项目投标的人员一律遵守中华人民共和国有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令；保证获取的项目维修相关资料不复制、不传播、不扩散至于本项目招标活动无关的单位、个人，并严格控制参与本项目人员的范围；

3、保证本项目工作人员遵守保密协定，并按要求将相关资料完整无损归还发包人。如由于泄密而致使发包人的利益受到损失，将依法追究其法律责任；

4、工作人员必须严格遵守我单位相关规章制度，对违反相关规定的人员，将依法追究其法律责任。

基建办公室

2021年7月21日